# Manual de cambios para el rediseño web de Súper Berries Perú

Documento de trabajo para Alex (programación y ajustes del sitio web)

Objetivo: convertir la web actual en una página más clara, más comercial y mejor separada por tipo de cliente (B2C, Empresas y Horeca), sin perder la estética limpia que ya tiene.

# 1. Diagnóstico rápido

Lo que funciona: Diseño limpio, buena primera impresión, botones visibles y fotografía real de producto.

Problema principal: La web comunica catálogo, pero todavía no comunica con fuerza la propuesta de valor ni guía al usuario según su tipo de necesidad.

Riesgo actual: Se mezclan públicos distintos: cliente final, empresas y Horeca. Eso reduce claridad y conversión.

Meta del rediseño: Que cualquier visitante entienda en segundos qué vende Súper Berries Perú, a quién atiende y qué acción debe tomar.

# 2. Prioridades de implementación

| Nivel | Área | Cambio requerido | Impacto esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | Hero | Cambiar titular, subtítulo y CTAs para que la propuesta de valor sea comercial y clara. | Muy alto |
| Alta | Arquitectura | Separar mejor B2C, Empresas y Horeca en el menú y en la home. | Muy alto |
| Alta | Empresas | Subir la relevancia del canal B2B y preparar una sección/landing con enfoque comercial. | Muy alto |
| Media | Categorías | Agregar microcopys y beneficios en cada categoría. | Alto |
| Media | Destacados | Agregar etiquetas de venta como “Más vendido” o “Ideal para verano”. | Medio |
| Media | Prueba social | Incluir clientes, testimonios o evidencia real de entregas. | Alto |

# 3. Estructura nueva de la home

Header / menú: Dejar el menú principal así: Inicio, Tienda, Empresas, Horeca, Nosotros, Blog y Contacto. Mantener búsqueda, carrito y usuario.

Hero principal: Reemplazar el texto actual por un mensaje más comercial. Propuesta sugerida: “Más que berries… bienestar en cada entrega”. Subtítulo sugerido: “Snacks saludables, frutas frescas y soluciones corporativas para personas y empresas”. Botones: “Comprar ahora”, “Pedir por WhatsApp” y “Soy empresa”.

Bloque de soluciones: Agregar una sección nueva con tres tarjetas: “Para tu día a día”, “Para tu empresa” y “Para tu negocio (Horeca)”. Cada una debe llevar botón propio.

Categorías: Mantener la sección de categorías, pero agregar una línea breve debajo de cada categoría explicando el beneficio o uso.

Productos destacados: Mantener la parrilla de productos y sumar badges visuales para empujar la venta.

Empresas: Subir esta sección en importancia. El texto debe explicar beneficios para RR.HH. y llevar un CTA fuerte como “Agendar reunión” o “Cotizar programa”.

Horeca: Agregar una sección independiente para abastecimiento a restaurantes, hoteles y catering. No mezclarla con empresas.

Diferenciales: Reescribir la sección “¿Por qué elegirnos?” para que suene más específica y menos genérica.

Prueba social: Agregar testimonios, logos, fotos de entregas reales o clientes atendidos.

Cierre / CTA final: Cerrar la home con un bloque de acción clara: “Comprar ahora”, “Pedir por WhatsApp” y “Agendar reunión”.

# 4. Textos propuestos para implementar

| Sección | Elemento | Texto sugerido |
| --- | --- | --- |
| Hero | Título | Más que berries… bienestar en cada entrega |
| Hero | Subtítulo | Snacks saludables, frutas frescas y soluciones corporativas para personas y empresas. |
| Hero | Botones | Comprar ahora / Pedir por WhatsApp / Soy empresa |
| Soluciones | Tarjeta 1 | Para tu día a día: compra berries frescos, congelados o snacks saludables. |
| Soluciones | Tarjeta 2 | Para tu empresa: mejora el bienestar de tu equipo con snacks y experiencias saludables. |
| Soluciones | Tarjeta 3 | Para tu negocio (Horeca): abastecimiento de berries premium para restaurantes y hoteles. |
| Empresas | Título | Transforma el bienestar de tu equipo |
| Empresas | Texto | Implementa snacks saludables, pausas activas y experiencias con berries que mejoran energía, cultura y productividad. |
| Horeca | Título | Berries premium para tu cocina |
| Horeca | Texto | Proveedores de berries frescos y congelados para restaurantes, hoteles y catering. |

# 5. Tareas técnicas para Alex

Ajustar la home para que los tres tipos de cliente tengan rutas claras desde el primer pantallazo.

Validar la experiencia móvil: que el hero, botones, tarjetas y productos mantengan jerarquía y no queden saturados.

Optimizar la carga de imágenes del hero, categorías y destacados.

Revisar que todas las categorías muestren productos reales y no aparezcan contadores en cero si eso afecta la percepción.

Agregar botones o enlaces visibles hacia WhatsApp y hacia la futura landing de Empresas.

Preparar una estructura escalable para una landing separada de Empresas y otra de Horeca si luego se decide independizarlas.

Verificar consistencia de tipografías, espaciados, radios, sombras y estilos de botón en toda la web.

Configurar espacios para badges de producto y bloques de prueba social sin romper el diseño actual.

# 6. Criterios de diseño que se deben respetar

Mantener: La sensación limpia, moderna y ordenada del sitio actual.

Mejorar: La claridad del mensaje comercial y la separación de públicos.

Evitar: Textos genéricos que cualquier marca podría usar.

Evitar: Que Empresas y Horeca queden escondidos o mezclados dentro de la misma narrativa.

Cuidar: Que los CTA principales se vean distintos y fáciles de reconocer.

Cuidar: Que la web se sienta de marca premium, pero cercana y comprable.

# 7. Orden sugerido de ejecución

| Fase | Entrega |
| --- | --- |
| Fase 1 | Cambiar textos del hero y reorganizar menú. |
| Fase 2 | Agregar bloque de soluciones y reforzar sección Empresas. |
| Fase 3 | Crear sección Horeca y reescribir diferenciales. |
| Fase 4 | Mejorar categorías, destacados y badges. |
| Fase 5 | Agregar prueba social y CTA final. |
| Fase 6 | Optimización móvil, velocidad y detalles finales. |

# 8. Mensaje breve para enviarle a Alex

Alex, te comparto este manual con los cambios que necesitamos en la web. La idea no es rehacer todo desde cero, sino potenciar lo que ya está bien: mejorar el mensaje comercial, separar mejor los públicos y darle más fuerza a Empresas y Horeca. Avancemos por fases para ir validando cada bloque sin perder la línea visual actual.